**易学 E-learning**

**JAD会议纪要**



组号：G17GGGGG组

成员：田淼、时蒙恩、郑骥、韩易贤、黄永智、潘阅

日期：2023/05/21

**基本信息**

## **会议名称：“易学 e-learning”JAD会议 |会议时间：2022年5月21日 |地点：微信线上**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 项目经理 | 田淼（小组组长） | | 记录员 | 田淼 | | 参与者 | 田淼（小组组长）  黄永智（小组成员）  时蒙恩（小组成员）  韩易贤（小组成员）  郑骥（小组成员）  潘阅（小组成员） | | 缺席人员 | 无 | | 会议主题：“易学e-learning”APP开发联系会议 |

## **议程内容**

**项目概述**

为了响应习近平新时代教育理念，更好的推进教学供给侧改革，我们小组对于学在城院系统做了一个调查。

经过调查发现，我们学生以及一部分老师对于学校斥资四千万的学在城院平台有着比较大的意见，认为此平台并不能满足师生与同学的线下交流的迫切需求，对于一款新的软件有着比较大的需求。因此我们小组打算制作一款集最基本发帖交流，作业上传，文件分享，消息提醒等功能于一身的软件。

**会议目的**

对于参与会议的项目小组成员，通过本次会议确认当前项目进度状况、各个交付物完成状态、以及后续项目开展的规划。对于参与会议的用户代表，向其确认当前完成的各个文档、原型等交付物是否符合其要求与预期。对于其他小组的开发者代表，互相沟通进度，同时确认项目部分尚未确定的实现形式。

**会议分工安排**

**当前需求完善与排序打分 截止日期：2022/05/23 18:00**

通过对用户代表的进一步采访，增加了贴吧的版块和用户标签内容，删除了查看编辑成绩部分的用例，根据用户的访谈内容确认用户用例的优先级并进行了打分排序，形成了用户用力排序表

**当前交付物预期 截止日期：2022/05/21 会上进行**

项目小组成员与参会用户代表进行需求相关文档与原型的阶段性确认。用户已经在先前完成了对需求优先级的打分，本次会议时依照打分情况与各类用户代表逐项进行确认，经过确认发现需求暂未出现遗失、歧义等情况。根据需求确认后的情况，项目小组成员与用户代表确认了当前原型在交互、风格方面是否符合预期，对于已有界面，用户确认没有问题。

**会议提纲与纪要 截止日期：2022/05/25 21:00**

明确本次会议的具体纲要，形成文档并保存，项目小组成员共同明确后续开发目标。

## **访谈总结**

本次对用例进行了完善，并修改了SRS及用例文档对应修改部分