项目名称：易学e-learningAPP

子系统名称：课程评价系统 要求完成日期：2023/06/11

√

变更提出阶段： □需求 □设计 □编码 □测试

申请人：王创坤 申请日期：2023/06/05

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 对应需求文档号 | | SRA2023-G17-软件需求规格说明书 | | |
| 变更编号 | | RC-001 | | |
| 变更内容 | | 增加教师学生新建群聊的功能，可以邀请人加入 | | |
| 以下由项目组填写  √ | | | | |
| 技术评审 | 可行□ 不可行□  技术方案简单描述：  用以补足原先系统只能通过学校正方教务系统的课表创建群聊的不足，用户可自定义创建群聊，增加易用性 | | | |
| 进度影响 | 变更导致项目额外工期的总天数 | | | 7 |
| 处在关键路径上对项目工期影响的总天数 | | | 2 |
| 成本影响 | 需要额外人员数目 | | | 0 |
| 人时成本（人时） | | | 5 |
| 人时工资（元） | | | 40 |
| 非人时成本（元） | | | 0 |
| 质量影响 | 对设计阶段的影响 | | | 界面原型中新增对于创建群聊开关。 |
| 对测试阶段的影响 | | | 新增对群聊推送的功能性检验 |
| 对运行阶段的影响  √ | | | 由于群聊功能占用服务器相关性能 |
| 意见 | □同意 □不同意 □搁置 | | | |
| 项目主管签字 |  | | 日期 2023/06/05 | |